淮北师范大学滨湖校区

校园绿化养护委托管理

招 标 文 件

www. chnu.edu.cn

项目名称: 淮北师范大学滨湖校区校园绿化养护委托管理

项目编号: 2014hbxy025

淮北师范大学滨湖校区建设办公室

二○一四年十月

第一章  招标邀请

淮北师范大学滨湖校区校园绿化委托社会园林绿化公司进行管理，现对外公开招标，欢迎具备条件的园林绿化公司参加投标。

本招标采用公开招标形式。中标单位在约定时间内到淮北师范大学签订委托合同。

一、项目名称：淮北师范大学滨湖校区校园绿化养护委托管理

二、项目概况：总面积约22.56万平方米，共分两个标段，附件平面图分界线以南为第一标段，分界线以北为第二标段，标段划分详见附件平面图。其中第一标段11.7万平方米，第二标段10.86万平方米。

三、招标内容

1、养护范围：指定范围内的树木、花草、池塘水生植物、攀援植物、绿篱、花灌木等全部绿化的养护管理，以及日常学校安排的少量移栽补栽、扦插嫁接、种植。

2、养护期限：2014年11月1日至2017年10月31日。

3、委托管理内容：含全部绿化养护管理

3.1养护所需机械、工具、材料（含浇水、修剪、锄草、扦插、嫁接、施肥、涂白、裹干、支撑、病虫害防治等必要的机械、工具、材料），由中标方自行解决；

3.2人员待遇（含工资、福利和各种社会保险需要缴纳的费用），以及公司利润、管理费、管理风险、税金等一切费用，计入总价，招标方不再另行支付；

3.3 全部养护所需肥料、药物、花草种子等每年暂定价3万元/标段，采用甲控乙购、甲管乙用方式，据实进入结算；

3.4养护用水用电由招标人免费提供，免费提供管理用房每标段一间。

四、养护管理总价款：

第一标段：总价款 44.1万元，每年14.7万元（面积11.7万平方米）。以上均含暂定价

第二标段：总价款36.77万元，其中第一年10.96万元（面积7.96万平方米），第二年11.95万元（面积8.95万平方米），第三年13.86万元（面积10.86万平方米）。以上均含暂定价

每个中标人只能中标一个标段。

五、投标人资质要求

1、独立法人资格，具有城市园林绿化企业资质。

2、项目负责人资质要求：具有实际绿化养护管理经验（经历），或具有园林绿化专业中级及以上职称，或园林、市政公用工程国家二级及以上注册建造师资格或项目经理资质。

3、每标段保证不少于3人，负责日常固定养护。投标时，应提供固定养护人员名单和本人愿意到滨湖校区参与绿化养护管理的承诺书。季节性突击、大型活动等临时用工由养护公司负责及时落实到位。

六、现场踏勘：招标人于2014年10月24日10:00组织集中踏勘，过期不候，费用自理。

七、答疑的有关规定

凡对本次招标提出询问，请以电子邮件的形式于2014年10月24日18:00前与淮北师范大学李老师联系。电话：0561-3802446，传真：0561-3801121,邮箱：2233538963@qq.com。招标人认为确需答复的问题或需要补充的问题将于2014年10月25日12：00前在淮北师范大学网站（网址：http://www.chnu.edu.cn/）主页面“通知公告”栏中公告。

八、投标截止时间：2014年10月26日15:00

九、开标时间及地点：2014年10月26日15:00。淮北师范大学滨湖校区综合楼211室。请各投标人按时参加开标会。

第二章  招标文件内容

一、管理要求

1、自觉服从学校管理，遵守学校各项规章制度。学校对绿化养护工作的指导意见或学校指出中标人绿化养护工作的不足之处，中标人须无条件执行和改进，直至达到合同和本招标文件的相关规定要求。

2、绿化养护不得影响、干扰学校正常的教学秩序。

3、日常管护实行8小时工作制（3人/标段）。校方有重要活动安排时或特殊情况时，中标人必须无条件组织力量，及时全面做好养护工作，确保绿化、美化效果。紧急情况随叫随到。

4、养护人员须统一着装，佩戴工卡上岗，做到工完场清，文明作业，不与学生和教职工发生纠纷。

5、中标人必须配备固定的养护人员，细化养护岗位，明确养护职责，建立绿化养护管理制度和养护巡视制度，做好日常养护记录。

6、中标人必须切实做好安全工作，加强养护作业时的安全保障。一切安全事故均由乙方自行负责，与校方无涉。

二、养护要求

1、乔木

1.1整形修剪

一般采用自然形树冠修剪和规则形树冠修剪，前者保留树冠的原有自然形态。有主干和上部无主干的应采取不同的修剪方式。春季修剪应注重清理死树枯枝，夏季除蘖抹芽，秋季修剪应注重整形。树木树冠完整、主侧枝分布匀称、数量适宜、内膛不乱、通风透光。需扶正的植物支撑方式应合理、整齐一致，树干上应无钉拴刻画张贴等现象。

1.2肥水管理

结合开穴松土，采取沿树木环沟30cm（或穴施）的方法进行施肥；有树池铺装的行道树，采取打孔施肥，或采用局部翻土的方法进行施肥。乔木每年施基肥1次，追肥1次。施肥后应及时充分浇水，以免伤根伤叶。

1.3涂白

10月下旬至11月中旬，对树木涂白防虫防冻。涂白材料配比为水40份，生石灰10份，硫磺1份，食盐0.5份。涂白高度乔木为1.2-1.6米，小乔木、灌木为0.6-1米。同一路段、区域的涂干高度应保持一致。涂白应匀称、整洁。

1.4裹干

不耐寒乔木，用草绳、塑料薄膜等材料严密包裹树木主干和比较粗壮的分枝，裹干高度至分枝点，同一路段、区域的裹干高度应保持一致；次年4月初在植物萌芽前及时撤除防寒物并销毁，防止次生害发生。

2、灌木

2.1整形修剪

灌木的修剪一般应保持其自然姿态，疏剪过密枝条，保持内膛通风透光。对丛生灌木的衰老主枝，应本着“留新去老“的原则进行更新。花灌木应根据花芽发育规律进行修剪。绿篱和造型灌木（色块灌木）的修剪，按照规定的形状和高度修剪。

2.2肥水管理

灌木施肥应挖掘施肥沟、穴，以不伤根为准，深度不低于30cm。灌木每年施基肥1次，追肥2次；色块灌木和绿篱每年施基肥2次，追肥4次。施肥后应及时充分浇水，以免伤根伤叶。

3、草坪、花卉

3.1整形修剪

草坪平整，基本无杂草，覆盖率99%以上。修剪高度应保持在6——8cm。混播草坪修剪次数不少于10次/年，结缕草不少于5次/年。花卉的修剪要掌握各种花卉的生长开花习性，用剪梢、摘心等方法促使侧芽生长，增多开花枝数。

3.2肥水管理

草坪每年结合打孔施基肥2次，追肥不少于9次；花卉以施叶面肥为主，每半月1次。施肥后应及时充分浇水，以免伤根伤叶。

4、水生植物

4.1日常养护

及时清除枯枝残叶及杂物；对于病虫害等原因造成死亡的，应将其撤出；水生植物的施肥应在种植时或移入水池前10天施肥，施肥不应污染水质。

4.2冬季养护

对于因不耐寒而干枯的水生植物，应在其冬季枯黄后将其泥上部分清除；对于多年生耐寒水生植物应在新芽长出前剪除你上部分；盆栽水生植物可以冬季连盆拿出水面，并在开春前补施一次基肥，待其新芽长出后再移入水中。

5、攀援植物

5.1人工牵引

根据不同植物的攀援特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，开花的攀援植物能适时开花。

5.2整形修剪

在秋季落叶后至春季发芽前进行一次修剪；观花植物在花期后可修剪。修剪应促进分枝，加速覆盖和攀援功能；对多年生的攀援植物要定期清除枯枝，疏剪老弱的藤蔓。

5.3肥水管理

保证植物的水分供应，提高墙面的湿润度，利于植物的攀爬。每年春季各施一次有机肥。

6、病虫害防治

每年4月下旬至11月，根据不同病虫害发生规律，预防为主，综合防治，喷药应在无风晴天进行雾状喷洒，并按由内向外、由上向下、叶面叶背的顺序进行，不留空白；11月至次年3月应结合冬季养护管理，通过修剪清理病虫枝、冬耕培土、合理施肥等措施，清除越冬病原菌，并辅以必要的药剂防治。

树木主干、主枝上平均每100cm2介壳虫的活虫数不得超过1头，较细枝条上平均每30cm不得超过2头，且平均被害株数不得超过1%。园林植物叶片上无虫粪、虫网；被虫咬的叶片每株不得超过2%。草坪叶色正常，单块病斑面积不得超过100cm2，且颜色变化不明显，未造成斑秃。病斑面积不得超过草坪总面积1%。

7、卫生保洁

绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化产生的垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内、水面杂物，重点区域随产随清，其他区域日产日清，做到巡视保洁。产生的垃圾，清运至校外。

8、设施维护

在养护管理中，对园林设施中的栏杆、亭、廊、园路、桌椅、标牌、路灯、消防栓、路缘石等要自觉保护，不得损毁。

9、因管理不善，造成花草树木受旱、受涝、病虫害侵害死亡，或生长过于缓慢，中标方予以赔偿。

10、根据需要，中标方无条件完成招标方安排的扦插、嫁接、种植、移栽、补栽任务，费用不计。

11、根据需要，中标方在做好绿化养护管理的同时，按照招标方的要求，在指定地点，每年种植的草本花不少于20种，包括牵牛花、紫荆花、鸡冠花、凤仙花、大丽花、野丁香、美人蕉、各类菊花、一串红、郁金香、蓖麻、曼陀罗等，品种由招标方选择。其中各类菊花不少于1000盆/标段、一串红不少于1000盆/标段，并负责节庆摆放、管理、回收。除种子、肥料外，其他费用不计。

三、投标文件组成

1、法定代表人身份证明书

2、授权委托书（如有授权）及被委托人身份证明

3、投标人营业执照（副本）原件和复印件

4、项目经理证书原件和复印件

5、投标响应书、承诺书

6、养护人员一览表

7、养护方案，包括详细的绿化养护技术措施、养护队伍的管理、养护技术指标的考核等

8、绿化工程或养护业绩（提供合同原件和复印件）

9、投标人认为需报送的其它资料

复印件资料需加盖投标人公章。投标人应将投标文件分别加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章（或签署），装订成册（原件除外），密封，盖骑缝章，一正二副，注明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

六、无效标书

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

2、未按招标文件要求提供投标保证金的。

3、未按招标文件规定的要求提供投标文件，内容不全或关键字

迹模糊，无法辨认的。

4、投标人资格条件不符合招标文件要求的。

5、明显不符合技术规范、技术标准要求的。

6对招标文件提出的实质性要求和条件，投标文件未能在实质上响应的。

7、逾期送达的投标文件。

七、开标、评标、定标

1、学校招标领导小组组织本次招标。2014年10月26日下午3：00评标，评标结果在校园网公示三天。

2、评标小组以投标响应、企业信誉、工程业绩、服务承诺等为依据进行综合评标。

八、合同有关条款

1、付款方式：按季度支付。每季度考核合格，支付年价款（不含当期发生的甲控乙购材料款）的1/4。考核不合格，视情况给予惩罚。甲控乙购材料款年终结算。

2、考核

2.1签订合同前，双方共同对树木花草进行实际清点。在养护的合同期内发生绿化枯死、病虫害严重、长势较差及其它不符合合同及本招标文件要求等的情况，校方将根据花、草、树木的市场价格进行扣款。

2.2日常考核由甲方指定专人负责，定期或不定期，但不少于1次/周，乙方配合，双方在考核表上签字认可。每季度汇总，取平均分，及格正常付款，不及格的视情况给予扣款作为惩罚。（考核标准、细则详见合同条款）

2.3合同期满，如双方对合同执行情况均满意且有意向继续合作，优先与乙方续签合同。

3、违约责任：按合同及法律条文有关规定执行。

九、其他

1、投标人在递交投标文件同时提交投标保证金10000元。投标保证金采用现金形式。如中标，投标保证金自动转变为履约保证金，苗木栽植完毕验收合格后无息退还；如不中标，现场即可退还。中标单位如无正当理由不签订合同或拖延签订合同的，招标单位有权终止中标单位的中标资格并没收其投标保证金；中标单位不履行投标承诺的，履约保证金不予退还。

2、招标文件的解释权归招标人。

3、招标人对评、定标结果不作解释。无论中标与否，投标书概不退还。

4、标书评审费：中标人现金缴纳标书评审费人民币2000元/标段。

淮北师范大学滨湖校区建设办

2014年10月20日

附件1：

投标响应函

致淮北师范大学：

本单位已全面阅读贵单位《校园绿化养护委托管理招标文件》，本单位自愿参与投标并接受招标文件的所有条款。

（1）经现场勘查、丈量、测算，并经市场调研，本单位完全响应招标价格，并同意中标任何一个标段。

（2）我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成合同内容。

（3）我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                        传    真：

投标人代表姓名（签字）：          （公章）

日    期：

投标人（章）

年   月   日

附件2：

绿化养护人员愿意参加本项目绿化养护管理的

承  诺  书

本人      （姓名），身份证号：         ，系      公司（投标单位）员工。本人郑重承诺：本人坚决服从公司安排，愿意参加淮北师范大学校园绿化养护委托管理工作，并保证积极主动、认真负责地工作。

特此承诺

承诺人：      （本人签名）

2014年10月26日

附件3：标段划分界限图